ІНФОРМАЦІЯ

Щодо виконання у 2025 році заходу 8 завдання 63 Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 № 374-р (забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та ( у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

У межах виконання у 2025 році заходу 8 завдання 63 Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року забезпечено будівництво та введення в експлуатацію будівлі цивільного захисту (найпростішого укриття) подвійного призначення, призначеної для використання, зокрема, закладами освіти, за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, селище Юріївка,        вул. Центральна, 106.

Під час проектування та будівництва об’єкта враховано права та інтереси осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема щодо: доступу до укриття, у тому числі безперешкодного підходу та входу до споруди; можливості евакуації та безпечного перебування осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, дітей та інших маломобільних груп населення; доступ до води та засобів гігієни; створення умов для отримання первинних послуг охорони здоров’я та соціальних послуг у разі необхідності під час перебування в укритті.

Проектні рішення реалізовано з урахуванням нормативних документів, вимог містобудівного законодавства та будівельних норм, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, для забезпечення безбар’єрності, доступності та безпеки.

Будівництво об’єкта завершено. Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта № ІУ122251016940 від 29.10.2025.

Інформацію про виконання заходу опубліковано в електронній системі у сфері будівництва за посиланням https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3744639095964436374/optype=100