ЗВІТ

департаменту освіти і науки облдержадміністрації

про виконання заходу 8 завдання 8 Плану заходів

на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 № 374-р

Щодо забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та вхідних приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санаторно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за 2025 рік.

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, у співпраці з органами управління освітою сільських, селищних, міських територіальних громад, директорами навчальних закладів, актуалізовано питання забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, зокрема щодо наявності пандусів та поручнів, ліфтів (підйомників), спеціально обладнаних санаторно-гігієнічних кімнат для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Незважаючи на позитивну динаміку у впровадженні принципів безбар’єрності в освітньому середовищі в умовах правового режиму воєнного стану, частка доступних закладів освіти в Дніпропетровській області залишається невисокою. Усі заклади мають «часткову безбар’єрність».

У закладах загальної середньої освіти реалізовано такі заходи: у 248 закладах наявні пандуси відповідно до вимог Державних будівельних норм (далі – ДБН) В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», у 237 закладах пандуси в рамках «розумного пристосування»; у 420 – облаштовано поручні на сходових маршах; у 134 - забезпечено доступність до приміщень всередині будівлі (ліфти, підіймальна платформа); у 232 – забезпечено доступність до укриттів маломобільних груп населення (ліфти, підіймальна платформа); у 292 – облаштовано (або розширено) дверні прорізи відповідно до вимог безбар’єрності; у 138 – улаштовано універсальні кабіни в приміщеннях санітарного призначення, в тому числі, враховуючи відсутність технічної можливості, в рамках розумного пристосування.

У 2025 році встановили у 2 закладах загальної середньої освіти пандуси та підйомники в найпростіших укриттях.

Щодо забезпечення доступності в закладах дошкільної освіти слід зазначити, що у 92 закладах - наявні пандуси відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», у 116 закладах – пандуси в рамках «розумного пристосування»; у 267 – облаштовано поручні на сходових маршах; у 10 – забезпечено доступність до приміщень всередині будівлі та доступність до укриттів маломобільних груп населення (ліфт, підіймальна платформа); у 134 – облаштовано (або розширено) дверні прорізи (вхідний вузол згідно ДБН); у 16 – улаштовано універсальні кабіни в приміщеннях санітарного призначення, в тому числі, враховуючи відсутність технічної можливості, в рамках розумного пристосування.

У 2025 році у 1 закладі дошкільної освіти придбано підйомник в найпростіше укриття та облаштовано ліфт в одному з корпусів.

У 55 закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету (заклади професійної освіти, заклади фахової передвищої освіти) функціонує 161 будівля навчальних корпусів, включаючи майстерні та гуртожитки.

За інформацією директорів закладів освіти обласного підпорядкування, безперешкодний доступ до першого поверху для маломобільних груп населення забезпечено у 37 закладах освіти шляхом облаштування пандусів відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», у 19 закладах – шляхом облаштування пандусів в рамках «розумного пристосування», але вони не відповідають вимогам ДБН. Доступність до приміщень всередині будівлі (ліфт, підіймальна платформа тощо) забезпечено в 2 закладах. Пересування осіб із порушеннями опорно-рухового апарату по прилеглій території забезпечено в 35 закладах. У приміщеннях 39 закладів освіти встановлено додаткові поручні, у 28 закладах облаштовано (або розширено) дверні прорізи (вхідний вузол згідно з ДБН), у 15 закладах встановлено контрастні обмежувальні смуги на сходах, у 21 закладі розміщено інформаційні вказівники, у 14 закладах встановлено універсальну кабіну в приміщеннях санітарного призначення.

У 2025 році в закладах професійної та фахової передвищої освіти облаштовано пандуси в 4 закладах, встановлено додаткові поручні у 3 закладах, облаштовано контрастні обмежувальні смуги на сходах у 2 закладах, інформаційні вказівники в 1 закладі, розширено вхідний вузол в 
1 закладі, облаштовано універсальну кабіну в приміщеннях санітарного призначення в 5 закладах, в 1 закладі облаштовано відкидний пандус в найпростішому укритті.

Питання щодо дотримання інклюзивності будівель і споруд перебуває на постійному контролі органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, директорів закладів освіти, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, в межах компетенції.